## Slide 1
2015
2015
Today
JAN
10
FEB
20
MARCH
30
APRIL
80
100
50
120
56
Production
3/17/2015
Project Approval
1/21/2015
2/17/2015
3/4/2015
Project Hand-Off
3/21/2015
Tue 1/27 - Sat 1/31
5 days
PROPOSAL
Tue 2/3 - Tue 2/10
15 days
PROBLEM DEFINITION
Sat 2/7 - Sat 2/14
15 days
HARDWARE GATHERING
Tue 2/17 - Sat 2/21
7 days
LPROJECT PLAN
Sat 2/21 - Fri 2/27
15
days
LEARN APP DEVELOPMENT
Sat 2/21 - Fri 2/27
25
days
MAKING APP
Thu 2/26 - Fri 3/6
5 days
APP TESTING
Sat 2/28 - Sat 3/7
8 days
INTEGRAATING H/W AND S/W
Wed 3/4 - Sat 3/7
20 days
TIMPLEMENTATION AND TESTING
Tue 3/10 - Thu 3/12
3 days
FINAL REPORT
MAY
40
60
70
90
110
GANTT CHART :